# 兵团农田建设项目参建主体信用评价办法

# （试行）

## 第一章   总  则

第一条  为加强新疆生产建设兵团（以下简称“兵团”）农田建设项目参建主体的规范管理，推进参建主体信用体系建设，营造良好的市场环境，提高农田建设项目参建主体诚信经营意识，保障农田建设项目的顺利实施，根据《中华人民共和国招标投标法》（2017年12月修正）第六十条“中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告”、《中华人民共和国政府采购法》（2014年8月修正）第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备条件第二款“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”、《农业农村部办公厅关于进一步加强高标准农田建设重点环节管理的通知》（农办建〔2025〕1号）第六条“鼓励各地建立参建单位信用评价机制，明确违约行为，限制失信企业参与投标，督促投标单位中标后严格履约”和农业农村部《高标准农田建设质量管理办法》（农建发〔2025〕3号）第三十八条“地方农业农村部门依法依规开展高标准农田建设从业机构信用评价，记录并公开高标准农田建设项目测绘、勘察、设计、施工、监理、材料（设备或构配件）采购、评估评审、质量检测等从业单位和人员的违法违规失信行为信息，会同有关部门按规定程序将失信记录纳入信用评价管理体系，加大违规失信行为惩戒力度”等规定，结合兵团实际，制定本办法。

第二条  本办法所称农田建设项目指《农田建设项目管理办法》所称的农田建设项目，盐碱地治理项目参照执行。本办法所称的参建主体，是指兵团范围内由中央资金以及地方政府财政资金支持开展农田建设项目的招投标代理、勘察设计、施工、监理、材料设备供应、质量检测和其他咨询服务等单位以及参与兵团农田建设项目的项目经理、总监理工程师、项目负责人、评标专家等个人。

第三条  本办法所称的信用评价，是指各级农业农村主管部门依据有关法律、法规、规章、文件等，按照规定的标准、程序和方法，对农田建设项目参建主体、个人及参建行为的信用信息采集、认定、公开、评价、使用及监督管理。

第四条  农田建设项目信用评价应坚持客观公正、认真严谨、动态监管的原则，严格执行“一合同一评价”。

第五条  兵团农业农村局可对国家、兵团、师市巡视巡察、审计、专项检查等发现的严重质量问题、引发重大舆情、发生重大安全事故的参建主体直接给予D级信用行为评价；对各师市上报的参建主体诚信行为和年度信用等级评定进行汇总并统一发布；对师市上报的直接评定为D级信用行为实时发布；对兵团农田建设项目参建主体诚信行为评价进行监督与指导。

第六条  师市农业农村局负责对所辖团场评价的参建主体诚信行为和年度信用等级进行审定、公示并汇总上报；并对本级农田建设项目的参建主体进行年度信用等级评定、公示和上报，对经核实的直接评定为D级信用行为一事一报，并在一周内上报至兵团农业农村局。

第七条  项目团场负责对本辖区内农田建设项目的参建主体进行年度信用等级评价、上报。

## 第二章   评价内容及程序

第八条  各级农业农村主管部门采取日常监督检查、随机抽验、专项检查、受理企业和群众投诉举报等方式对参建主体进行信用评价。兵团农业农村局结合项目抽验、实地指导或委托第三方机构对师市、团场农田建设项目参建主体按10—30%的比例进行随机抽查。

第九条  信用评价的内容包括参建主体资质管理、监督检查与项目管理、招投标合规性、成果质量、从业行为、安全生产、数据统计等方面。项目建设主体在与参建主体签订合同时，应将从业行为、成果质量等影响工程发挥长久效益的因素作为合同构成的必要内容，并设置处罚条款。

第十条  信用评价工作按年度计算。参建主体的各类数据按合同时间节点进行统计，截止时间为评价年度的12月31日。

第十一条  评价程序和职责：

（一） 在兵团内承担各级农业农村主管部门下达农田建设项目的参建主体应在承担项目合同签订后30日内，填报《兵团农田建设项目备案表》（附件1）向团场进行项目备案，接受信用评价，并向师市、兵团农业农村局报备。

（二） 团场应根据各参建主体性质对照附件中相应表格中的评价内容、标准和检查要求，收集和记录在本行政区域内开展农田建设项目业务的参建主体情况，日常填写《兵团农田建设项目参建主体信用行为记录表》（附件2），根据参建主体项目管理、成果质量、从业行为、安全生产、数据统计及落实整改结果，按照“一合同一评价”的原则对参建主体及从业行为进行综合评价。团场于每年11月底前将参建主体年度信用等级评价结果报师市农业农村局。

（三）师市农业农村局对所辖区域内参建主体年度信用等级评价结果进行汇总、评估复核与审定，并进行公示，公示期为5个工作日，公示期内参建主体对评定的信用等级有异议的，可提出复议。根据复议情况，师市农业农村局对有异议的评价结果进行必要核实，最终确定参建主体信用评价等级。

师市农业农村局每年12月底前完成团场上报的参建主体年度信用等级评价结果审定与公示工作，将《兵团农田建设项目参建主体信用行为告知书》（附件3）告知参建主体，并汇总上报兵团农业农村局。

（四）兵团农业农村局在次年1月底前完成师市农业农村局上报的参建主体年度信用等级评价结果汇总工作，并将参建主体年度信用等级在兵团农业农村部门内部统一发布。

## 第三章   评价标准、等级

第十二条  参建主体完成《兵团农田建设项目备案表》中的信息采集录入且符合信息录入要求的，将获得年度信用等级评价基准分100分。

第十三条  信用按评价分值划分为A（信用好）、B（信用一般）、C（信用较差）、D（信用差）四个信用等级，各信用等级对应的分值（X）范围如下：

A级：90分≤X≤100分；

B级：70分≤X<90分；

C级：60分≤X<70分；

D级：X<60分。

第十四条  参建主体减分项管理按照《兵团农田建设项目参建主体信用行为明细表》实施。项目建设单位在发现参建主体存在不良行为时，应实时记录并扣减信用分，明确整改要求及时限。参建主体按要求整改完成并通过建设单位核实确认后可申请核销信用分扣减。

第十五条  参建主体承担多个项目的，最终评价结果以合同期内年度评价结果最低信用等级确定（附件4）。

第十六条  已由有关行政监督部门取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目投标资格的参建主体，1年至2年内禁止参与兵团范围内农田建设项目投标。

（一）以行贿谋取中标的；有围标、串标、转包和违法分包、出借资质等不良行为记录并依法被取消投标资格的。

（二）伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标的。

（三）弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失30万元以上的。

第十七条  参建主体主要责任人（项目经理、总监理工程师、项目负责人等）及评标专家有以下行为和情形之一的将评定为D级。

（一）对其负责的工作存在严重失职、渎职行为，导致所属单位出现D级评价情形的。

（二）违反职业道德，收受回扣、贿赂、接受礼品礼金等不正当利益，影响项目公平、公正实施的。

（三）不协助、不配合有关部门的监督、检查、调查工作的。

（四）本办法附件2中规定的其他评定为D级。

第十八条  综合评价定级的参建主体信用等级有效期限：

（一）综合评价定级为A、B、C三个信用等级的有效期限，自本年度综合评分定级公布之日起1年。

（二）综合评价定级为D级的有效期限，自本年度综合评分定级公布之日起2年。

## 第四章   信用等级使用

第十九条  参建主体信用等级评定结果按从高到低顺序予以全兵团通报，各相关单位在制定评标办法时将信用标赋分作为招投标综合评分项内容，且赋分不低于10分。

（一）对信用评价为A级的参建主体，在农田建设项目招投标活动中信用分可给予满分。

（二）对信用评价为B级的参建主体，在农田建设项目招投标活动中信用分为信用标赋分×年度信用评价得分/100。

（三）对信用评价为C级的参建主体，在农田建设项目招投标活动中信用分为信用标赋分的90%×年度信用评价得分/100。信用评价有效期满后，对其参建项目日常监督检查中加强监管。

（四）对信用评价为D级的参建主体，在农田建设项目招投标活动中信用分为0分。信用评价有效期限满后，对其参建项目日常监督检查中实施重点监管。

第二十条  对于首次参与兵团农田建设项目的参建主体信用标得分可暂按信用标赋分×90%确定。

第二十一条  对未达到应当采用公开招标方式数额标准的服务采购活动，依据《政府采购法》第二十二条第二款，供应商参加政府采购活动应当具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

第二十二条  信用等级评定结果以适当方式通报给发改、住建、水利等行政主管部门内部参考使用。

第二十三条  被列入D级的参建主体及个人，满足下列所有条件可申请信用修复。在规定限期内按照整改要求完成全面整改，经主管部门验收合格；足额缴纳合同约定的违约金、滞纳金或罚金；提交合规承诺书及信用管理改进方案；在6个月观察期内无新增失信行为；修复结果在兵团农业农村系统内部及时发布，移出D级评价等级，信用标得分按首次参与兵团农田建设项目的参建主体赋分。

## 第五章   附 则

第二十四条  参与信用评价评分的工作人员，开展信用评价工作时应本着实事求是的原则，公正、客观、严格地执行评价标准和有关规定，严格遵守有关廉政规定，违者按有关法律法规处理。

第二十五条  评价单位在评价过程中，不得干预项目参建主体正常工作，不得借评价之名谋取不正当利益。

第二十六条  本办法由兵团农业农村局负责解释。

第二十八条  本办法自发布之日起30日后施行。

## 附1：

兵团农田建设项目参建主体基础信息备案表

备案日期：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标编号或合同号 |  |  |  |  |  | 合同签订日期 |  |  |  |
| 参建主体名称 |  |  |  |  |  | 单位性质 |  | 民营/国企 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 业务类型 |  | 设计/监理/施工等 |  |
| 办公地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 有关资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参与人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承揽工程（业务）主要任务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同约定任务完成时限： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.备案表应在合同签订后30日内填报。 2.申报单位应加盖单位印章。 3.业务类型：包括招标代理、勘察设计、施工、监理、材料设备供应及其他服务等单位。 4.后附单位营业执照、主要参加人员资格证书及合同内容简介。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附2：

兵团农田建设项目参建主体信用行为记录表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织检查单位 | （检查单位名称） |  |  |
|  | 组长： 成员： |  |  |
| 参建主体 | （参建主体名称） |  |  |
|  | （参建主体统一社会信用代码信息） |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |
| 检查地点 |  |  |  |
| 检查时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 情况描述 | 问题描述 | 整改时限 | 暂扣分值 |
| 附件 | 数量（相关证明材料附后） |  |  |
| 记录人： 组长： 日期： |  |  |  |
| 法人单位意见： （是否属实） （法人单位负责人签字确认并盖章） |  |  |  |
| 师市农业农村部门意见： （是否属实） （部门负责人签字确认并盖章） |  |  |  |
| 参建主体现场负责人送达签收： |  |  |  |

## 附2-1：

招标代理单位信用评价明细表

| 序号 | 具体行为 |  | 评价及分值扣减 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标代理单位 | 拒绝或阻碍依法进行农田建设项目监督检查工作的。 | D级 |
| 2 |  | 履约过程中被处以责令停业整顿的。 | D级 |
| 3 |  | 泄漏属于保密范围的与招标投标活动有关情况和资料的。 | D级 |
| 4 |  | 工作人员利用代理业务之便，在约定的代理酬金外收取利益或向招投标人或中标人附加不合理条件或收取额外费用的。 | D级 |
| 5 | 项目负责人 | 与招标人、投标人相互串通，如泄露招标信息、协助投标人围标串标、为特定投标人量身定制招标条件等，损害公平竞争市场环境的。 | D级 |
| 6 |  | 以管理为名，非法干预评标专家评标活动，影响评标结果的公正性的。 | D级 |
| 7 |  | 在保密时限内向他人透露标底，影响招标的公平性和公正性的。 | D级 |
| 8 |  | 不接受有关机关正常监督、不配合各级招投标管理机构的调查、工作检查的；隐瞒或者谎报、拖延或者制造假材料以及工作中存在重大失误造成招标失败的。 | D级 |
| 9 |  | 收受投标人财物，影响招标工作或中标结果的。 | D级 |
| 10 | 招标文件存在严重歧视性条款、不合理条件限制或者排斥潜在投标人，影响公平竞争的。 |  | -7分 |
| 11 | 在项目招投标活动中弄虚作假，或在协助招标人审查投标单位资质、相关资料发现问题时未向行业主管部门、师市农业农村局报告的。 |  | -7分 |
| 12 | 主持开标、组织评标中排斥投标人或有其他不公正行为的。 |  | -7分 |
| 13 | 评标过程未有效阻止评标专家与外界联系的。 |  | -7分 |
| 14 | 恶意篡改评标报告内容，伪造评标结论，或未按规定期限将应当备案的文件资料报中心备案，或发出文件与备案的文件资料不一致。 |  | -7分 |
| 15 | 报送的数据和资料存在弄虚造假，篡改专家评标打分的。 |  | -7分 |
| 16 | 违反行业规定或合同约定，被师市（含）以上农业农村局通报批评的。 |  | -7分/次 |
| 17 | 因从业人员的重大失误致使招标失败、造成招标人损失或导致代理的招标项目被投诉3次（含）以上并核实投诉成立的。 |  | -7分 |
| 18 | 未按专业匹配要求抽取评标专家的。 |  | -5分 |
| 19 | 无正当理由未在计划时间内按时开标的。 |  | -5分 |
| 20 | 违反行业规定或合同约定，被团场通报批评的。 |  | -5分/次 |
| 21 | 由于自身原因，造成管理混乱、进度滞后等不良影响的。 |  | -5分 |
| 22 | 对监督检查过程发现的问题，未按时限要求整改到位的。 |  | -5分/项 |
| 23 | 对于招标过程中明显问题没有及时查证指出的。 |  | -3分/次 |
| 24 | 招标公告、招标文件、评标报告等招标过程文件内容不齐全或有错漏、前后不一致的。 |  | -3分/项 |
| 25 | 招标代理机构未指定项目负责人的。 |  | -2分 |
| 26 | 项目负责人未全程参与招标代理活动的。 |  | -2分 |
| 27 | 提交业主审核的招标代理过程文件以及成果文件出现不符合相关法律法规、技术标准和规范要求的。 |  | -2分/项 |
| 28 | 未按相关管理部门要求按时报送报表等资料的。 |  | -2分 |
| 29 | 招标公告、招标文件、评标报告等招标过程文件需要签字盖章未签字、未盖章等。 |  | -1分 |
| 30 | 签订农田建设项目代理合同后，无正当原因，超过30日仍未在相应农业农村部门备案的。 |  | -1分 |
| 31 | 未主动递交书面评标报告的。 |  | -1分 |
| 32 | 开标会准备工作不充分，组织工作混乱的。 |  | -1分 |
| 33 | 农田建设项目材料管理不善，台账资料数据不完备的。 |  | -1分 |

## 附2-2：

勘察设计单位信用评价明细表

| 序号 | 具体行为 |  | 评价及分值扣减 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察设计单位 | 以行贿谋取中标的。 | 禁止投标 |
| 2 |  | 有围标、串标、转包和违法分包、出借资质等不良行为记录并依法被取消投标资格的。 | 禁止投标 |
| 3 |  | 伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标。 | 禁止投标 |
| 4 |  | 弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失30万元以上。 | 禁止投标 |
| 5 |  | 拒绝或阻碍依法进行农田建设相关项目监督检查工作的。 | D级 |
| 6 |  | 履约过程中被处以责令停业整顿的。 | D级 |
| 7 |  | 瞒报、虚报事故情况的。 | D级 |
| 8 | 项目负责人 | 借用其他企业资质证书投标或承接项目的。 | D级 |
| 9 |  | 利用职务之便，向建设单位、施工单位或其他相关方索要财物、礼品、回扣等，或接受不正当利益，影响项目公平公正进行的； | D级 |
| 10 |  | 在工作中故意为难项目参与方，设置不合理的要求和障碍，以谋取私利或达到其他不正当目的。 | D级 |
| 11 |  | 实地核查过程中发现设计成果存在主要功能设计不合理，或因勘察失误导致设计依据不准确，进而影响工程质量和功能的；弄虚作假、伪造工程量的。 | D级 |
| 12 |  | 因勘察、设计原因造成经济损失、重大设计变更或工程重大质量安全事故，如农田灌溉设施因设计缺陷无法正常运行的； | D级 |
| 13 |  | 伪造、变造、买卖相关证书的。 | D级 |
| 14 | 未进行实地踏勘、未与土地现状图比对，将非耕地纳入项目建设中，在非耕地上设计建设内容，直接或间接导致出现在园地和林地等非耕地上建设高标准农田的。 |  | -8分 |
| 15 | 设计文件存在严重错误、遗漏或者违反工程建设强制性标准，导致施工过程中出现重大设计变更、质量事故或延误工期的。 |  | -8分 |
| 16 | 初步设计工程量和概算虚高冒算，在建设内容没有重大设计变更的情况下，概算与实际投资差额超过10%的。 |  | -8分 |
| 17 | 未根据项目实际情况进行科学、合理设计，导致设计方案在施工过程中无法实施或实施后不能满足农田建设功能要求，造成重大损失的。 |  | -8分 |
| 18 | 对监督检查过程发现的问题，未按时限要求整改到位的。 |  | -8分/项 |
| 19 | 串通施工单位、监理单位出具虚假变更，从中收取好处费的；违反原则，迎合业主单位、施工单位，随意出具设计变更、竣工文件等，套取项目资金的。 |  | -8分 |
| 20 | 一个年度内有3次（含）以上质量监督检查结果不合格或者有3次（含）以上经鉴定成果质量不合格的。 |  | -4分 |
| 21 | 违反行业规定或合同约定，被师市（含）以上农业农村局通报批评的。 |  | -4分/次 |
| 22 | 履约期间累计出现被检举、控告、投诉3次（含）以上并经查实的。 |  | -4分 |
| 23 | 考核年度内共有3次以上（含）农田建设项目不通过评审、合规性复核的。 |  | -4分 |
| 24 | 主要设计人员与投标文件、合同约定不符的。 |  | -4分 |
| 25 | 勘察设计图件错漏项的；主要单项工程设计错漏项的。项目区实地与设计及概算编制不相符、错漏项的。 |  | -4分/项 |
| 26 | 上图入库不精准的。 |  | -4分 |
| 27 | 未按相关管理部门要求按时报送报表等资料的。 |  | -2分/次 |
| 28 | 拒绝根据项目建设过程中的合理意见对设计文件进行修改和完善，影响项目进度的。 |  | -2分/项 |
| 29 | 违反行业规定或合同约定，被团场通报批评的。 |  | -2分/次 |
| 30 | 测绘成果质量不符合要求，影响后续工作的。 |  | -2分 |
| 31 | 设计变更未充分论证，致使同一问题频繁变更2次（含）以上的。 |  | -2分/项 |
| 32 | 设计交底工作中，对部分设计细节和技术要求阐述不够清晰，导致施工单位在理解上产生偏差，且造成损失的。 |  | -2分/项 |
| 33 | 未按合同约定派驻设计代表的。未按时参加交（竣）工验收的。 |  | -2分 |
| 34 | 项目实施后续服务不到位的。 |  | -2分 |
| 35 | 勘察设计单位内部不同专业部门之间在与施工相关的工作协调上出现轻微的沟通不畅或意见分歧，导致工作衔接出现停顿的。未及时回复施工单位或建设单位提出的关于设计方面问题的。 |  | -2分/次 |
| 36 | 签订农田建设相关工程项目合同或委托书后，无正当原因，超过30 日仍未在相应农业农村部门备案的。 |  | -2分 |
| 37 | 编制单位不能有效解答各级检查组提出的疑问的。 |  | -2分/项 |
| 38 | 不按规定埋设控制标石的。 |  | -2分 |

## 附2-3：

监理单位信用评价明细表

| 序号 | 具体行为 |  | 评价及分值扣减 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理单位 | 以行贿谋取中标的。 | 禁止投标 |
| 2 |  | 有围标、串标、转包和违法分包、出借资质等不良行为记录并依法被取消投标资格的。 | 禁止投标 |
| 3 |  | 伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标。 | 禁止投标 |
| 4 |  | 弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失30万元以上。 | 禁止投标 |
| 5 |  | 超出资质范围从事监理活动的。 | D级 |
| 6 |  | 拒绝或阻碍依法进行农田建设相关项目监督检查工作的； | D级 |
| 7 |  | 履约过程中被处以责令停业整顿的。 | D级 |
| 8 |  | 瞒报、虚报事故情况的。 | D级 |
| 9 | 总监理工程师 | 借用其他企业资质证书投标或承接项目的。 | D级 |
| 10 |  | 未按照批准的设计文件和监理大纲履行监理职责，造成经济损失的30万元以上的。 | D级 |
| 11 |  | 因监理责任而发生工程建设重大质量事故的。 | D级 |
| 12 |  | 与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量，对施工中的质量问题视而不见或故意隐瞒的。 | D级 |
| 13 |  | 接受施工单位或其他相关方的贿赂、回扣、礼品等不正当利益，为其谋取私利的。 | D级 |
| 14 |  | 违反规定指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商，从中获取利益的。 | D级 |
| 15 |  | 不接受有关机关正常监督，不配合各级招投标管理机构的调查、工作检查的。 | D级 |
| 16 | 发生施工质量问题，监理单位与施工单位同等扣分。 |  |  |
| 17 | 监理机构人员配备与投标文件、合同约定不符的；未选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场的。 |  | -5分 |
| 18 | 未经业主同意擅自调整监理机构的。 |  | -5分 |
| 19 | 总监理工程师超出合同约定同时担任多个项目总监理工程师工作的。 |  | -5分 |
| 20 | 监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系未主动回避的。 |  | -5分 |
| 21 | 履约期间累计出现被检举、控告、投诉3 次（含）以上并经查实的。 |  | -5分 |
| 22 | 违反行业规定或合同约定，被师市（含）以上农业农村局通报批评的。 |  | -5分/次 |
| 23 | 未对照设计要求开展进场材料、设备等初检的；签收不合格的工程材料、构配件、设备或验收不合格工序的。未开展材料、设备等必要检测的。 |  | -5分/项 |
| 24 | 与施工单位、供应商等串通，弄虚作假，降低工程质量标准，对不符合要求的施工内容签字认可的。 |  | -5分 |
| 25 | 对施工单位存在的严重质量问题、安全隐患等，未及时下达监理指令要求整改的。未监督施工单位按设计图纸施工，且未向业主单位及时报告的。 |  | -5分/项 |
| 26 | 未严格审核施工单位申报的进度款资料，虚报工程量，虚报、冒领工程款的。串通设计单位、施工单位虚假签证、变更，从中收取好处费的；违反原则，迎合业主单位，与施工单位联合套取项目资金的；在工程建设过程中有非法索要费用及受贿的。 |  | -5分/项 |
| 27 | 日常监理、旁站监理脱岗的；建设单位或行业主管单位监督检查发现不在岗的；未参加项目验收的。 |  | -5分/次 |
| 28 | 报送的数据和资料弄虚造假的。 |  | -3分 |
| 29 | 未编制《监理规划》、《监理细则》的。 |  | -3分/项 |
| 30 | 监理工程师和总监理工程师对施工组织设计（方案）、施工进度计划、实际工程量、工程费用等审核不严，不能发现错误的。 |  | -3分/项 |
| 31 | 对监督检查过程发现的问题，未按时限要求整改到位的。 |  | -3分/项 |
| 32 | 监理工程师未参与设计交底和图纸审查的；未定期主持召开工地例会的。 |  | -3分/次 |
| 33 | 未按相关管理部门要求按时报送报表等资料的。 |  | -3分/次 |
| 34 | 对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，未安排旁站监理或旁站监理工作不认真，不能发现明显问题或发现问题不作处理的。 |  | -3分 |
| 35 | 出具评定或验收资料与实际工程不符的。 |  | -3分/项 |
| 36 | 由于自身原因，造成管理混乱、进度滞后等不良影响的。 |  | -3分 |
| 37 | 农田建设项目管理混乱，台账数据不清的。 |  | -3分 |
| 38 | 未配备必要的常规检测设备和工具，不能满足监理工作需要的。 |  | -3分 |
| 39 | 违反行业规定或合同约定，被团场通报批评1 次（含）以上的。 |  | -2分/次 |
| 40 | 未按照规定时限提交竣工验收材料的。 |  | -2分 |
| 41 | 工程开工/复工报审表及工程暂停令等监理指令签发不及时、不规范的；未及时向项目业主提交监理档案或提交的监理资料不齐全、有错漏的。 |  | -2分 |
| 42 | 未履行施工过程的巡视和检查工作职责的；未做好旁站监理工作记录、监理巡视检查记录及隐蔽工程验收检查记录的。 |  | -2分 |
| 43 | 各类资料不及时做好记录、更新和归档，管理混乱的；未及时办理进场材料、构配件、设备签认手续的；未及时做好《监理日志》、《监理月报》及相关会议纪要的；未建立建筑材料见证取样台帐的。 |  | -2分 |
| 44 | 签订农田建设相关工程项目合同或委托书后，无正当原因，超过30日仍未在相应农业农村部门备案的。 |  | -1分 |
| 45 | 验收时不能有效解释验收组专家提出的疑问的。 |  | -1分/项 |

## 附2-4：

施工单位信用评价明细表

| 序号 | 具体行为 |  | 评价及分值扣减 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位 | 以行贿谋取中标的。 | 禁止投标 |
| 2 |  | 有围标、串标、转包和违法分包、出借资质等不良行为记录并依法被取消投标资格的。 | 禁止投标 |
| 3 |  | 伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标。 | 禁止投标 |
| 4 |  | 弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失30万元以上。 | 禁止投标 |
| 5 |  | 超出资质范围从事施工活动的。 | D级 |
| 6 |  | 拒绝或阻碍依法进行农田建设项目监督检查工作的。 | D级 |
| 7 |  | 履约过程中被处以责令停业整顿的。 | D级 |
| 8 |  | 瞒报、虚报事故情况的。 | D级 |
| 9 |  | 发生重大安全生产事故时，单位的主要负责人不立即组织抢救，或在事故调查处理期间擅离职守的；单位负责人接到事故报告后，隐瞒不报、谎报或者拖延不报，或者故意破坏事故现场、毁灭有关证据的；阻挠和干涉对安全生产事故依法调查处理的。 | D级 |
| 10 |  | 由于滞留、截留、挪用、挤占资金和工程质量问题，拖欠分包企业工程款、机械费、农民工工资、材料供应商货款的，且引发各类信访、欠薪事件、媒体曝光的。 | D级 |
| 11 | 项目经理 | 借用其他企业资质证书投标或承接项目的。 | D级 |
| 12 |  | 主要施工期内每月多于5天未到项目现场管理，且未获得建设单位请假批复；兵团、师二级抽查两次未在现场的。 | D级 |
| 13 |  | 拒绝执行建设单位、监理单位的停工、整改要求两次（含两次）以上，对项目质量、安全和进度等问题不重视、不整改的。 | D级 |
| 14 |  | 不遵守职业操守，单独或伙同他人虚报工程量，套取工程建设资金的；偷工减料，降低工程质量的。 | D级 |
| 15 |  | 所负责的项目工程质量出现重大事故，给项目带来严重的经济损失和不良社会影响的。 | D级 |
| 16 |  | 不服从建设单位、监理单位正常管理，甚至威胁、围攻相关现场管理人员，破坏项目建设的正常秩序的。 | D级 |
| 17 | 施工单位承包内容包括采购主要设备、材料的，信用行为扣分项按附表2-5扣分。 |  |  |
| 18 | 项目经理、技术负责人、主要工程管理和技术人员，以上任意一项与投标文件、合同约定不符的。擅自变更项目经理等关键岗位人员的。 |  | -6分 |
| 19 | 在建项目不服从监理或业主及其上级主管部门的工程整改意见的；不按照验收意见整改工程质量缺陷的。已竣工项目施工单位对巡视、巡察、审计或检查发现问题拒不配合整改的。 |  | -6分 |
| 20 | 未按照工程设计图纸和工程建设标准施工，或擅自修改工程设计的；偷工减料，造成工程质量事故或严重影响使用功能的。 |  | -6分 |
| 21 | 因自身原因，导致工程进度严重滞后，无法按照合同约定工期完成建设任务，且无合理的工期顺延依据的。 |  | -6分 |
| 22 | 串通监理单位编制虚假签证，虚报工程量，虚报冒领工程结算价款的。 |  | -6分 |
| 23 | 履约期间累计出现被检举、控告、投诉3次（含）以上并经查实的。 |  | -6分 |
| 24 | 违反行业规定或合同约定，被师市（含）以上农业农村局通报批评的。 |  | -6分/次 |
| 25 | 发生一般安全事故的。 |  | -6分 |
| 26 | 对监督检查过程发现的问题，未按时限要求整改到位的。不按照工程保修条款提供保修服务的。 |  | -6分/项 |
| 27 | 施工单位送审造价不诚信，核减率超过10%以上的。 |  | -6分 |
| 28 | 以次充好，使用未经检验或检验不合格或被禁止使用的材料、建筑构配件和设备的；采购材料、设备未达到设计参数标准的；未按规定对主要材料、设备等开展检测；未提供质量合格证书、检验报告的。 |  | -6分/项 |
| 29 | 违反行业规定或合同约定，被团场通报批评的。 |  | -3分/次 |
| 30 | 由于自身原因，造成管理混乱、进度滞后等不良影响的。 |  | -3分/次 |
| 31 | 实际完成工程量与施工日志、施工月报、工程进度款拨付申请等施工管理资料记录不相符的。 |  | -3分 |
| 32 | 未按相关管理部门要求按时报送报表等资料的。 |  | -3分/次 |
| 33 | 未建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，并对从业人员进行安全生产教育和培训的。 |  | -3分 |
| 34 | 项目经理未参与设计交底和图纸审查，图纸审查记录未经业主、设计、监理、施工单位会签的。 |  | -3分 |
| 35 | 项目开工前不按规定做好施工技术交底，施工技术交底资料等未经交底人员签字确认的。 |  | -2分 |
| 36 | 未制定施工组织设计或施工方案，或方案未报监理工程师和总监审核的；未编制施工进度计划的。 |  | -2分 |
| 37 | 验收时不能有效解释检查组专家提出的疑问的。工程竣工验收报告未附有质量保修书的。 |  | -1分/项 |
| 38 | 进场材料质量合格证书复印件未盖出厂厂家的公章的。 |  | -1分 |
| 39 | 不能按约定时限完成阶段性建设任务，且未办理延期手续的。 |  | -1分 |
| 40 | 未按监理工程师下达的开工令指定的日期开工的。 |  | -1分 |
| 41 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位的。 |  | -1分 |
| 42 | 签订农田建设相关工程项目合同或委托书后，无正当原因，超过30 日仍未在相应农业农村部门备案的。 |  | -1分 |

## 附2-5：

材料、设备供应单位信用评价明细表

| 序号 | 具体行为 | 评价及分值扣减 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 以行贿谋取中标的。 | 禁止投标 |
| 2 | 有围标、串标、转包和违法分包、出借资质等不良行为记录并依法被取消投标资格的。 | 禁止投标 |
| 3 | 伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标。 | 禁止投标 |
| 4 | 弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失30万元以上。 | 禁止投标 |
| 5 | 超出生产许可范围从事材料设备生产活动的。 | D级 |
| 6 | 拒绝或阻碍依法进行农田建设相关项目监督检查工作的。 | D级 |
| 7 | 履约过程中被处以责令停业整顿的。 | D级 |
| 8 | 供应假冒伪劣产品，提供未经检验或检验不合格或被禁止使用的材料、建筑构配件和设备等，给工程质量造成严重损害的。 | -12分/项 |
| 9 | 供应的材料设备材质、参数不明确的；供应的设备性能与设计参数不一致的。 | -12分/项 |
| 10 | 对监督检查过程发现的问题，未按时限要求整改到位的。 | -12分/项 |
| 11 | 履约期间累计出现被检举、控告、投诉3 次（含）以上并经查实的。 | -12分 |
| 12 | 违反行业规定或合同约定，被师市（含）以上农业农村局通报批评的。 | -12分/次 |
| 13 | 未按照合同约定对材料与设备提供保修服务的。 | -12分/项 |
| 14 | 由于自身原因，造成进度滞后等不良影响的。 | -7分 |
| 15 | 违反行业规定或合同约定，被团场通报批评的。 | -7分/次 |
| 16 | 未按合同（协议）约定的时间供给材料设备的。 | -7分/次 |
| 17 | 签订农田建设相关工程项目合同或委托书后，无正当原因，超过30 日仍未在相应农业农村部门备案的。 | -7分 |

## 附2-6：

检验检测单位信用评价明细表

| 序号 | 具体行为 | 评价及分值扣减 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 以行贿谋取中标的。 | 禁止投标 |
| 2 | 有围标、串标、转包和违法分包、出借资质等不良行为记录并依法被取消投标资格的。 | 禁止投标 |
| 3 | 伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标。 | 禁止投标 |
| 4 | 未取得相应资质证书承揽检测业务或超出资质认定证书规定的检验检测能力范围从事检测活动的。 | D级 |
| 5 | 拒绝或阻碍依法进行农田建设相关项目监督检查工作的。 | D级 |
| 6 | 履约过程中被处以责令停业整顿的。 | D级 |
| 7 | 检测报告判定标准及结论不正确的；检测报告造假的。 | -16分 |
| 8 | 履约期间累计出现被检举、控告、投诉3 次（含）以上并经查实的。 | -16分 |
| 9 | 违反行业规定或合同约定，被师市（含）以上农业农村局通报批评的。 | -16分/次 |
| 10 | 3 次（含）以上未按国家标准检测指标进行检测的。 | -16分 |
| 11 | 未对样品进行唯一性编号，未实施盲样管理。 | -8分 |
| 12 | 违反行业规定或合同约定，被团场通报批评的。 | -8分/次 |
| 13 | 对监督检查过程发现的问题，未按时限要求整改到位的。 | -8分/项 |
| 14 | 未按国家标准检测指标进行检测的。 | -4分/次 |
| 15 | 签订农田建设相关工程项目合同或委托书后，无正当原因，超过30 日仍未在相应农业农村部门备案的。 | -4分 |
| 16 | 检测报告信息不完整的。 | -4分 |

## 附2-7：

造价咨询单位信用评价明细表

| 序号 | 具体行为 |  | 评价及分值扣减 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造价咨询单位 | 以行贿谋取中标的。 | 禁止投标 |
| 2 |  | 有围标、串标、转包和违法分包、出借资质等不良行为记录并依法被取消投标资格的。 | 禁止投标 |
| 3 |  | 伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标。 | 禁止投标 |
| 4 |  | 弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失30万元以上。 | 禁止投标 |
| 5 |  | 超出资质范围从事勘察设计活动的。 | D级 |
| 6 |  | 拒绝或阻碍依法进行农田建设项目监督检查工作的。 | D级 |
| 7 |  | 履约过程中被处以责令停业整顿的。 | D级 |
| 8 | 项目负责人 | 项目负责人挂靠在其他单位资质从事造价咨询工作的；在接受监督检查或办理相关手续时，提供虚假的造价咨询成果文件、企业资质证明、人员资格证书等材料的。 | D级 |
| 9 |  | 泄露项目的造价信息、投标报价、合同条款等商业机密给无关人员或竞争对手，给项目建设单位或其他参建主体造成损失的。 | D级 |
| 10 |  | 故意编制虚假的工程量清单、招标控制价、工程结算报告等造价文件，虚报或高估工程造价，为施工单位谋取不正当利益的，或低估工程造价，损害施工单位合法权益的。 | D级 |
| 11 |  | 接受施工单位、供应商或其他相关方的贿赂、回扣、礼品等不正当利益，为其谋取私利，影响造价咨询工作的公正性和客观性的。 | D级 |
| 12 |  | 不接受有关部门对造价咨询工作的监督检查，不提供必要的资料和文件，或对检查中发现的问题不及时整改。 | D级 |
| 13 | 编制的工程造价文件存在严重错误，导致工程造价虚高或虚低，影响项目投资控制和招投标工作的。 |  | -10分 |
| 14 | 故意抬高或压低工程造价，与施工单位或其他相关方勾结，谋取不正当利益的。 |  | -10分 |
| 15 | 招标控制价编制单位未对设计工程量重新核算的。 |  | -10分 |
| 16 | 项目决算未开展现场核查工程量的。 |  | -10分 |
| 17 | 报送的数据和资料存在弄虚造假的。 |  | -10分 |
| 18 | 履约期间累计出现被检举、控告、投诉3 次（含）以上并经查实的。 |  | -10分 |
| 19 | 违反行业规定或合同约定，被师市（含）以上农业农村局通报批评的。 |  | -10分/次 |
| 20 | 违反行业规定或合同约定，被团场通报批评的。 |  | -5分/次 |
| 21 | 对监督检查过程发现的问题，未按时限要求整改到位的。 |  | -5分/项 |
| 22 | 由于自身原因，造成项目竣工验收进度滞后等不良影响的。 |  | -3分 |
| 23 | 提交业主审核的工程造价文件出现不符合相关法律法规、技术标准和规范要求的。 |  | -3分/次 |
| 24 | 工程造价文件内容不齐全或有错漏、前后不一致的。 |  | -3分/次 |
| 25 | 造价咨询业务未指定项目负责人的；项目负责人未全程参与造价咨询活动的。 |  | -3分/项 |
| 26 | 未按相关管理部门要求按时报送报表等资料的。 |  | -2分/次 |
| 27 | 工程造价文件未签字、盖章等。 |  | -2分 |
| 28 | 签订农田建设相关工程项目合同或委托书后，无正当原因，超过30 日仍未在相应农业农村部门备案的。 |  | -2分 |
| 29 | 农田建设项目管理不善，台账资料数据不完备的。 |  | -2分 |

## 附2-8：

第三方审计单位信用评价明细表

| 序号 | 具体行为 |  | 评价及分值扣减 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方审计单位 | 以行贿谋取中标的。 | 禁止投标 |
| 2 |  | 有围标、串标、转包和违法分包、出借资质等不良行为记录并依法被取消投标资格的。 | 禁止投标 |
| 3 |  | 伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标。 | 禁止投标 |
| 4 |  | 超出资质范围从事勘察设计活动的。 | D级 |
| 5 |  | 拒绝或阻碍依法进行农田建设项目监督检查工作的。 | D级 |
| 6 |  | 履约过程中被处以责令停业整顿的。 | D级 |
| 7 |  | 编制的审计报告文件存在严重错误，故意隐瞒审计中发现的问题，或者与被审计单位串通，损害国家和集体利益的。 | D级 |
| 8 | 项目负责人 | 项目负责人挂靠在其他单位资质从事第三方审计工作的。 | D级 |
| 9 |  | 接受被审计单位、施工单位、供应商或其他相关方的贿赂、回扣、礼品等不正当利益，为其谋取私利，影响审计工作公正性和客观性的；与被审计单位串通一气，共同编造虚假审计资料，篡改审计结果，或为被审计单位逃避审计监督提供便利条件的。 | D级 |
| 10 |  | 泄露审计过程中获取的项目机密信息，给项目建设单位或其他参建主体造成损失或利用审计机密信息为自己或他人谋取不正当利益的。 | D级 |
| 11 |  | 不接受有关部门对审计工作的监督检查，不提供必要的资料和文件，或对检查中发现的问题不及时整改，甚至故意阻挠、对抗监督检查工作的。 | D级 |
| 12 | 审计人员未按照审计准则和相关规定开展审计工作，审计程序严重缺失，导致审计结果严重失真的。 |  | -12分 |
| 13 | 审计工作未开展现场核查工程量的。 |  | -12分 |
| 14 | 未在规定时间内完成审计任务，影响项目结算、决算进度，且无正当理由的。 |  | -12分 |
| 15 | 报送的数据和资料存在弄虚造假的。 |  | -12分 |
| 16 | 履约期间累计出现被检举、控告、投诉3 次（含）以上并经查实的。 |  | -12分 |
| 17 | 违反行业规定或合同约定，被师市（含）以上农业农村局通报批评的。 |  | -12分/次 |
| 18 | 违反行业规定或合同约定，被团场通报批评的。 |  | -6分/次 |
| 19 | 对监督检查过程发现的问题，未按时限要求整改到位的。 |  | -6分/次 |
| 20 | 提交业主审核的审计报告文件出现不符合相关法律法规、技术标准和规范要求的。 |  | -3分/次 |
| 21 | 由于自身原因，造成项目竣工验收进度滞后等不良影响的。 |  | -3分 |
| 22 | 审计报告文件内容不齐全或有错漏、前后不一致的。 |  | -3分/次 |
| 23 | 审计业务未指定项目负责人的；项目负责人未全程参与审计活动的。 |  | -3分/项 |
| 24 | 审计报告文件未签字、盖章等。 |  | -2分 |
| 25 | 签订农田建设相关工程项目合同或委托书后，无正当原因，超过30 日仍未在相应农业农村部门备案的。 |  | -2分 |

## 附2-9：

评标委员会、评标专家信用评价为D级明细表

| 序号 | 具体行为 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与投标人存在利害关系，如亲属关系、经济利益关系等，可能影响评标公正性，但未主动申请回避的。 | 评为D级 |
| 2 | 在评标过程中，未经允许擅自离开评标现场，影响评标工作的正常进行或违规传递评标信息、进行非正常业务性沟通的。 |  |
| 3 | 不按照招标文件规定的评标标准和方法评标，对依法应当否决的投标不提出否决意见或无正当理由随意否决投标的。 |  |
| 4 | 私下与投标人或相关利害关系人接触，且存在不公正评标等违法行为，收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或其他好处的。 |  |
| 5 | 在项目招投标活动中弄虚作假，或在审查投标单位资质、相关资料发现问题时未向行业主管部门、师市农业农村局报告的。 |  |
| 6 | 在评标结果公示前，泄露评标委员会成员名单、评标项目情况、对投标文件的评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标结果的。 |  |
| 7 | 7.在合法评标劳务费之外额外索取、接受酬劳的。 |  |

## 附3：

兵团农田建设项目参建主体信用行为告知书

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价单位（组） | （检查单位名称） |  |  |
|  | 组长： 成员： |  |  |
| 参建主体 | （参建主体名称） |  |  |
|  | （参建主体统一社会信用代码信息） |  |  |
| 评价时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 公示情况 | 公示门户网址： 公示期： 年 月 日至 年 月 日 公示结论： |  |  |
| 情况描述 | 问题描述 | 扣分依据（包括问题整改情况） | 分值扣减 |
|  | 合计 |  |  |
| 附件 | 数量（相关证明材料附后） |  |  |
| 记录人： 组长： 日期： |  |  |  |
| 法人单位意见： （是否同意） （法人单位负责人签字确认并盖章） |  |  |  |
| 师市农业农村部门意见： （是否同意） （部门负责人签字确认并盖章） |  |  |  |
| 参建主体现场负责人送达签收： 日期： |  |  |  |

## 附4：

参建主体年度业绩信用评价汇总表

| 评价年度 | 应评价项目名称 | 参与业务类型 | 合同金额（万元） | 项目是否完结 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最终得分 | 评定等级 |
| 评价单位（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.参与业务类型应选填以下任一项：招标代理、勘察设计、施工、监理、材料设备供应、检测、造价咨询、第三方审计等单位。 2.评定等级为 A、B、C、D。 此表格师市、团场按照参建主体填写。师市填写时，应按照业务类型依次填写。 |  |  |  |  |  |  |

## 附5：

参建主体主要责任人年度信用评价为D级汇总表

| 评价年度 | 姓名 | 参与项目名称 | 所在单位 | 在项目中承担角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价单位（盖章）： 日期： |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.在项目中承担角色应选填以下任一项：项目负责人、项目经理、总监理工程师、评标专家等。 2.此表格师市、团场按照参建主体填写。师市填写时，应按照业务类型依次填写。 |  |  |  |  |