# 兵团农田建设项目招标投标管理办法

# （试行）

## 第一章   总则

第一条  为了进一步规范新疆生产建设兵团（以下简称“兵团”）农田建设项目招标投标活动，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规和国务院办公厅《关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》的规定，结合兵团农田建设项目实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于兵团内依法依规必须进行招标的，及采用招标方式采购的农田建设项目相关工程、货物、服务等招标投标活动。采用其他方式采购的，应遵循《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。

第三条  本办法所规定必须进行招标投标活动的项目，是指由中央及地方各级财政为支持农田建设投入资金进行建设的工程、货物和服务。

农田建设工程是指国家《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）要求建设内容以及兵团规定的其他农田建设相关工程；货物是指构成农田建设工程基本功能所必需的设备和材料等；服务是指为完成农田建设工程所需的勘察、设计、监理、论证、验收、咨询等活动。

第四条  按照“应进必进”原则，依法必须招标的农田建设项目应当进入兵团统一设立的各级公共资源交易平台进行交易，推行全流程电子化招标投标和远程异地评标，严禁明招暗定、先建后招、虚假招标、规避招标。

第五条  农田建设项目招标投标工作实行分级管理。

兵团农业农村局负责指导全兵团的农田建设项目招标投标活动。

师市农业农村局负责指导并监督本行政区域内的农田建设项目招标投标活动。

团场负责对本行政区域内农田建设项目招标投标活动实施监督管理。

项目法人（建设单位）对项目勘察设计、施工、监理、设备、材料等各类型采购项目的标前准备、招标组织实施、合同签订等实行全过程一体化负总责。

## 第二章   招标

第六条  农田建设项目招标前要成立或确定项目法人，实行项目法人责任制，由项目法人按照“谁招标谁负责”的原则，严格执行招标投标有关法律法规和规章制度，依法规范开展招标投标活动。招标单位和招标代理机构严格审查投标人和相关人员的违法违规失信行为记录，严禁有围标、串标、转包和违法分包、出借资质等不良行为记录并依法被取消投标资格的单位参与投标。要强化对制定招标文件、开标、评标、定标等招标过程重点环节的内部控制管理和审核，积极配合处理异议和投诉，在职责范围内对招标发起、过程和结果负责。招标方案需师市农业农村部门审核。

第七条  招标人可以根据项目建设的时效等特殊性合理划分标段、确定工期，提出质量、安全等目标要求，并在招标文件中载明。对规模小、丘陵山区、零星地块等不连片农田，可按照有利于项目管理的原则，以灌区或交通线等为单元合理设置标段，原则上施工标段面积不低于5000亩，允许团场对年度施工任务整体发包，勘察设计等前期工作可在资金下达前开展招标工作。招标人应当遵守招标投标的有关规定，不得利用划分标段、设置与农田建设项目实际需要不相适应及与合同履行无关的不合理条件限制或者排斥潜在投标人。

第八条  招标代理机构须具有农田建设项目招标范围相应的技术、服务能力和熟悉项目报建、办理招投标进场手续的专业人员。须具有编制农田建设项目工程招标文件的能力，能够协助招标人根据项目特点、实施区域、施工效率、项目工期、投资金额、招标内容、管理效能等科学合理确定招标方式及标段划分。在招标文件中应明确与质量有关的参数、标准、工艺流程等具体要求。要严格设计、施工、监理单位资质要求，根据项目实际需要，合理设置资质、业绩条件。

## 第三章   投标

第九条  投标人应当符合国家有关规定和招标文件的相关要求，并有稳定的项目团队和一定数量的专业技术人员，具备承担农田建设项目的能力。列为参建单位信用评价D级的项目负责人、项目经理、总监理工程师等个人在惩戒期内限制参与投标。

第十条  已由有关行政监督部门取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目投标资格的参建主体，1年至2年内禁止参与兵团范围内农田建设项目投标。

（一）以行贿谋取中标的；有围标、串标、转包和违法分包、出借资质等不良行为记录并依法被取消投标资格的。

（二）伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标的。

（三）弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失30万元以上的。

第十一条  投标人不得以恶意降低报价竞标；不得通过受让、租借或者挂靠资质投标；不得弄虚作假投标；不得与招标单位、招标代理机构、评标专家或其他投标人串通投标；不得将中标项目转包或违法分包。一经查实招标人有权取消其投标、中标资格，按照《建设工程质量管理条例》进行处罚，同时列入兵团参建单位信用评价D级。

## 第四章   开标、评标和中标

第十二条  项目直接主管部门应当按照招标文件规定的时间、地点参加开标会议。对评标专家抽取和开、评标全过程的程序性、合法性实施监督。

第十三条  招标人依托兵团公共资源交易综合评标评审专家库，根据工程建设内容，合理选择专家专业类别，按照规定流程随机抽取评标专家，组成评标委员会。推行全流程电子化招标投标、远程异地评标，共享优质专家资源，提升评标效能。

第十四条  评标委员会成员应当遵守国家有关评标的管理规定，客观、公正地履行职务，对所提出的评审意见承担法律责任。评标委员会成员不得与投标人私下接触，不得向潜在投标人泄漏应当保密的招标投标信息。一经发现不规范行为，招标人应在惩戒期内限制其评标资格，根据相关规定，更换评标专家。

第十五条  中标通知书发出之日起30日内，招标人和中标人应当依照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，建筑安装、设备材料购置合同文件中应明确与质量有关的参数、标准、工艺流程等具体要求，服务类合同中应明确与质量有关的从业行为、成果质量等具体要求，并设置处罚条款，强化信用管理和信息公开，防止“阴阳合同”“低中高结”等违法违规行为发生。因工程变更引起已报价工程量清单项目或其工程数量发生变化，结算价应按照现行的《建设工程工程量清单计价规范》要求进行调整。追加工程量或工程内容导致预计结算总价超过中标总价10%的，应由原审批单位进行审批；若追加工程量能够与原合同工程量分割的单体工程，应当对追加部分工程量重新组织招标；若追加工程量不能与原合同工程量分割的连体工程，招标人应依据原设计概算的编制规定进行单价分析，新增设备及材料类型应执行建设单位/监理联合询价-意向方报价-谈判-定价程序。

第十六条  中标人应严格按照合同约定履行义务。项目测绘、勘察、设计、监理等相应承担单位不得转包（让）或分包任务，施工单位不得转包或违法分包任务，投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，如发现上述行为，招标人应取消其中标资格，终止合同，同时列入兵团参建单位信用评价D级。

第十七条  招标活动结束后，招标代理机构应在10个工作日内，将开标、评标、中标和音视频资料等全过程资料移交招标人，移交的资料内容要完整规范便于归档。招投标档案资料存在弄虚作假行为的，列入兵团参建单位信用评价D级。

第十八条  招标投标活动及其当事人应当主动接受上级农业农村部门及相关行政主管部门依法实施的监督管理。

## 第五章   监督管理

第十九条  按照“守信激励，失信惩戒”“谁主管，谁负责”的原则，加强农田建设项目招标投标市场信用体系建设，强化农田参建单位信用评价结果在招标投标中的运用。实行招标投标严重失信行为名单通报制度，依法依规实施联合惩戒。

第二十条  各级农业农村主管部门与财政、审计、公共资源交易中心等部门联合，形成监督合力，对招标投标活动的事中事后监管，发现违反法律法规的，应当责令相关当事人及时纠正并依法依规处理；依法受理、处理招投标活动中的相关投诉，查处招投标活动中的违法违规行为。

第二十一条  各级农业农村主管部门应当加强中标后建设实施的监管工作，按照《兵团农田建设项目参建单位信用评价办法》开展信用评价，对招标代理、勘察设计、工程监理、施工单位、材料供应等企业信用等级评为D级的参建单位信用全兵团通报，有关线索移交纪检监察部门依法依规处理。

## 第六章   附则

第二十二条  本办法未尽事宜，按照有关法律法规和相关制度执行。国家、兵团有其他规定的，从其规定。

第二十三条  本办法由兵团农业农村局负责解释。

第二十四条  本办法自发布之日起30日后施行。